Отчет о текущем статусе проекта Vkatun

(3 аттестация)

Информация об отчете

Дата формирования отчета: 26 мая 2025 года
Автор: Бондарев Аркадий Team Lead, PM

Правила ведения и отслеживания задач в проекте описаны в базе знаний YouTrack. Ознакомиться с ними можно по следующей ссылке:
https://codenest.youtrack.cloud/articles/VN-A-4/Pravila-vedeniya-i-otslezhivaniya-zadach-v-proekte

## Общая статистика по проекту

## В данном разделе приведены основные данные по проекту на момент формирования отчета, в том числе сравнительные значения между предыдущим и настоящим отчетным периодом.

Общее количество задач в проекте на момент формирования настоящего отчета представлено в таблице ниже.

Разъяснение столбцов таблицы:

- Название задачи — наименование задачи. Отображение задач в таблице разделено по типам.

- Оценка — количество времени, потраченное на выполнение данной задачи. Указывается в часах или других единицах измерения времени.

- Исполнитель — человек, ответственный за выполнение конкретной задачи. Это тот, кто непосредственно работает над задачей.

- Создана — дата, когда задача была создана и добавлена в проект.

- Дата завершения — дата, когда задача была выполнена и завершена.

- Заявитель — человек, который создал задачу.

- Обновлена — дата последнего обновления задачи, когда в неё вносились изменения или корректировки.

- Статусы и колонки на досках аналитики, разработки и прочее — столбцы, отражающие текущее расположение задачи на досках проекта (например, в досках для аналитики, разработки и других). Эти данные показывают статус данных задач.

Таблица 1 - Общая статистика проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общее кол-во задач в проекте | 223 |
| Кол-во выполненных задач | 191 |
| Общее затраченное время на выполнение задач | 1019 часов |

Таблица 2 – Временные затраты по участникам

| ФИО | Потраченные часы |
| --- | --- |
| Бондарев А.С. | 183 |
| Аликин А.А. | 206 |
| Васильев А.А. | 171 |
| Кривоносова С.В. | 142 |
| Мигачев П.И. | 167 |
| Крумов Д.Э. | 150 |

Выполненные задачи

На текущий момент реализованы основные пользовательские сценарии: загрузка резюме, получение и внедрение рекомендаций, регистрация, авторизация и работа с личным кабинетом. Настроено взаимодействие с сервером и базой данных, реализована обработка резюме через внешнее API. Клиентская часть содержит рабочие экраны и подключена к основным API-эндпоинтам. Проведено тестирование всех функций на пользователях. Все компоненты системы интегрированы и функционируют совместно.

Проблемы и блокеры

Основное затруднение связано со сложностью реализации пользовательского интерфейса: отдельные элементы требуют нестандартной верстки и поведения, что увеличивает время на их разработку. Это также повлияло на распределение задач внутри команды и увеличило нагрузку на клиентскую разработку.

План оставшихся доработок

В ближайшее время планируется исправление мелких ошибок, а также доработка документации.

Общий статус проекта

Проект продолжает работу, стадия доработки приложения и документации. Сроки соблюдаются.